Проект

Звіт про виконання регіональної програми за 2017 рік

| 1. | 73 | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 731 | Чернігівський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 7318106 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам Програма «Власний дім» на 2016-2020 роки., затверджено 10.09.2015р. рішенням 28 сесії обласної ради 6 скликання. |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми:   Обласна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на 2016-2020 роки.

| з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| 1 | Впровадження Програми „Власний дім” | Чернігівський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі | 9571,0 | 4400,0 | 1881,0 | 770,0 | 20,0 | 2500,0 | 8774,0 | 4100,0 | 1515,0 | 639,0 | 20,0 | 2500,0 | - укладено договорів – 97 на 9053 тис.грн; -введено в дію житлових будинків – 4,5 тис.м2 (44 будинки); -придбано – 25 будинки; - інженерне облаштування житла – 27 будинків; - надано кредитів на: будівництво підсобних господарських приміщень - 4 од.; - розвиток особистого селянського господарства - 9 од |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 9551,0 | 3480,0 | 6071,0 | 8754,0 | 3470,0 | 5284,0 | -797,0 | -10,0 | -787,0 |

Крім того видатки з небюджетних джерел складають 20,0.тис.грн.

Відхилення по загальному фонду:

- нефінансування заходів програми Кіптівською сільською радою Козлецького району.

Відхилення по спеціальному фонду:

-      формування коштів спеціального фонду відбуваються за рахунок  фактичного повернення позикозаймачами кредитних коштів відповідно до строкових зобов`язань.

Пояснювальна записка

Впродовж 2017 року Фондом було укладено 97 кредитних договорів на загальну суму 9053,1 тис. грн., в тому числі:

- нове будівництво житла 4 договори;

- добудова житла 4 договори;

- реконструкція житла 16 договорів;

- капітальний ремонт житла 10 договорів;

- будівництво підсобних господарських приміщень 2 договори;

- придбання житла 22 договори;

- придбання житла з проведенням подальшої реконструкції 3 договори;

- будівництво інженерних мереж 27 договорів;

- розвиток особистого селянського господарства 9 договорів.

Серед громадян з якими укладались кредитні договори 39 молодих сімей,  46 сімей працівників бюджетної сфери, 18 родини сільських пенсіонерів та 11 сімей учасників АТО.

Використавши отримані кредити, у 2017 році Позичальниками введено в експлуатацію  43 індивідуальних житлових будинків загальною площею 4,5 тис. м. кв., придбано 25 одиниць житла, збудовано 4 підсобних господарських приміщення загальною площею 257,1 м. кв., інженерно облаштовано 27 житлових будинків, за рахунок кредитних коштів що надавались для розвитку особистого селянського господарства Позичальниками придбано 6 тракторів, 9 одиниць сільськогосподарського обладнання.