Додаток 1

до регіональної цільової Програми формування та розвитку містобудівного кадастру Чернігівської області на 2023-2026 роки

Фінансове забезпечення регіональної цільової Програми формування та розвитку містобудівного кадастру

Чернігівської області на 2023-2026 роки

тис. гривень

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |  |
| Обсяг ресурсів, всього | 220,0 | 390,00 | 700,0 | 920,0 | 2 230,0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 220,0 | 390,00 | 700,0 | 920,0 | 2 230,0 |

В.о. начальника Управління

містобудування та архітектури

обласної державної адміністрації                                                                                                                                                                        Сергій КУРЕНЯ

Додаток 2

до регіональної цільової Програми формування та розвитку містобудівного кадастру Чернігівської області на 2023-2026 роки

Напрями діяльності та заходи реалізації регіональної цільової Програми формування та розвитку містобудівного кадастру Чернігівської області на 2023-2026 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн., в тому числі по роках | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |  |
| 1 | Забезпечення розвитку містобудівного кадастру області детальним описом вимог і завдань до різних її компонентів, відповідним нормативно-правовим забезпеченням | 1.1. Розроблення технічних завдань на створення окремих складових геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | 2023-2026 | Управління містобудування та архітектури | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нормативно-правові та методичні документи щодо формування і ведення кадастру на відповідному рівні Інформаційні каталоги (реєстри) з вказівкою назви документа, територіальної приналежності об'єкта, складу документа, об'єму і форми зберігання, актуальності інформації Інструкції та технічні регламенти користувачів та локальних адміністраторів (надавачів геоданих) системи містобудівного кадастру області |
|  |  | 1.2. Розроблення та затвердження нормативно-правових актів та технічних документів, що визначають основи формування та розвитку містобудівного кадастру області | 2023-2026 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Формування та розвиток апаратно-технічної та програмної бази містобудівного кадастру Чернігівської області | 2.1. Модернізація, оновлення та доповнення основного програмного функціоналу додатковими модулями та інтерфейсами, налаштування каналів обміну даними між містобудівним кадастром області та іншими державними кадастровими системами, розподіленими базами даних | 2023-2026 | Управління містобудування та архітектури | Обласний бюджет | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Забезпечення оновлення технічних інтерфейсів програмного комплексу містобудівного кадастру області відповідно до змін законодавства та оновлень браузерного забезпечення Налаштування інформаційної взаємодії з державними інформаційними системами, розподіленими базами даних, в тому числі з ЄДЕССБ, НІГД, DATA.GOV.UA, тощо Створення каталогу метаданих та відкритих геопросторових ресурсів згідно каталогу INSPIRE та IGIF |
|  |  | 2.2. Розроблення підсистеми для перевірки форматів файлів, структури бази геоданих проектів містобудівної документації на наявність топології векторних шарів та відповідності вимогам чинного законодавства | 2024 | Управління містобудування та архітектури | Обласний бюджет | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Створення програмного інтерфейсу для автоматизованої перевірки структури бази геоданих та топології шарів проектів містобудівної документації Надання органу місцевого самоврядування висновку щодо відповідності проекту містобудівної документації вимогам законодавства в частині геопросторових даних |
|  |  | 2.3. Розроблення підсистеми відображення (візуалізації) умовних знаків містобудівної документації на геопорталі містобудівного кадастру області | 2025 |  |  | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Забезпечення візуалізації (відображення) на публічній карті геопорталу містобудівного кадастру області умовних знаків містобудівної документації, відповідно до ДСТУ Б.Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації» |
|  |  | 2.4. Розроблення підсистеми проведення містобудівного моніторингу та геопросторового аналізу | 2026 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | Створення програмного інтерфейсу для проведення містобудівного моніторингу Візуалізація результатів містобудівного моніторингу у вигляді дашбордів та аналітичних панелей на геопорталі містобудівного кадастру області |
|  |  | 2.4. Формування серверної частини зовнішнього геопорталу містобудівного кадастру області (в складі дублюючого (резервного) серверу, джерела безперебійного живлення, резервної лінії інтернет-зв'язку) | 2025-2026 |  |  | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 200,0 | Формування основного комплексу серверних технічних засобів для забезпечення ефективної роботи містобудівного кадастру Створення технічної бази резервування (архівування) даних для захисту від критичних збоїв системи |
|  |  | 2.5. Введення в містобудівний кадастр базової інформації, обсяг якої визначений чинним законодавством | 2024-2026 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Формування бази даних містобудівного кадастру в обсязі та згідно вимог чинного законодавства |
| 3 | Організація інформаційного та технічного захисту системи містобудівного кадастру області | 3.1. Забезпечення інформаційного захисту системи містобудівного кадастру (створення комплексної системи захисту інформації, забезпечення санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру) | 2026 | Управління містобудування та архітектури | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | Організація захищеного обміну інформацією згідно чинного законодавства Створення комплексної системи захисту інформації на систему містобудівного кадастру області |
| 4 | Забезпечення технічної підтримки та адміністрування серверної частини містобудівного кадастру, тощо | 4.1. Технічна підтримка функціонування містобудівного кадастру області (консультаційна підтримка, технічне адміністрування серверу, роботи щодо усунення критичних збоїв системи) | 2023-2026 | Управління містобудування та архітектури | Обласний бюджет | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Забезпечення стабільної та ефективної роботи програмної частини геопорталу містобудівного кадастру області шляхом адміністрування бази даних та проведення робіт по усуненню критичних збоїв системи Забезпечення консультаційної підтримки з технічних питань, пов’язаних з використанням програмного комплексу містобудівного кадастру області |
|  |  | 4.2. Оплата високошвидкісного інтернет-зв'язку для серверної частини - 100 Мбіт/с та SSL сертифікату | 2023-2026 | Управління містобудування та архітектури |  | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | Стабільна робота серверної частини та геопорталу містобудівного кадастру області шляхом забезпечення роботи основного та резервного каналу інтернет-зв'язку Сертифікат SSL забезпечить конфіденційність обміну даними між користувачем і сервером |
|  |  | 4.3. Технічне обслуговування (ремонт) периферійної та комп’ютерної техніки, витратні матеріали для друку витягів та інформаційних довідок з містобудівного кадастру (для принтера та плоттеру) | 2023-2026 | Управління містобудування та архітектури |  | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | Забезпечення стабільної роботи периферійної та комп’ютерної техніки містобудівного кадастру області Заправка, витратні матеріали, регенерація картриджів, заміна комплектуючих до принтера та плотера містобудівного кадастру області |
| 5 | Завершення формування та початок подальшої експлуатації системи містобудівного кадастру області | 5.1. Проведення робіт з планового введення інформації (даних) до системи містобудівного кадастру | 2023 -2026 | Управління містобудування та архітектури | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Організація постійної актуалізації бази даних містобудівного кадастру області, координація роботи надавачів профільних геоданих в структурі містобудівного кадастру області |
|  |  | 5.2. Початок експлуатації геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру | 2026 | Управління містобудування та архітектури |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Видача довідок, витягів з містобудівного кадастру та іншої відповідної інформації Постійне забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією. |
| Всього: 2 230,0 | 220,0 | 390,00 | 700,0 | 920,0 |  |

В.о. начальника Управління

містобудування та архітектури

обласної державної адміністрації                                                                                                                                                                        Сергій КУРЕНЯ

Додаток 3

до регіональної цільової Програми формування та розвитку містобудівного кадастру Чернігівської області на 2023-2026 роки

Результативні показники виконання регіональної цільової Програми формування та розвитку містобудівного кадастру Чернігівської області на 2023-2026 роки

| Найменування показника | Одиниці виміру | Значення показника за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Напрям діяльності (пріоритетне завдання) 1. Забезпечення розвитку містобудівного кадастру Чернігівської області детальним описом вимог і завдань до різних її компонентів, відповідним нормативно-правовим забезпеченням |
| Показники продукту: |
| Кількість розроблених технічних регламентів та інструкцій користувачів та локальних адміністраторів системи (надавачів геоданих) містобудівного кадастру області (за наростаючим підсумком) | одиниць | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Кількість підсистем містобудівного кадастру області, забезпечених інструкціями користувача (за наростаючим підсумком) | відсотків | 5 | 6 | 7 | - |
| Показники ефективності: |
| Середня кількість локальних адміністраторів системи (надавачів геоданих) забезпечених технічними регламентами (за наростаючим підсумком) | осіб | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Показники якості: |
| Рівень забезпечення містобудівного кадастру області нормативно-правовими та методичними документами (за наростаючим підсумком) | відсотків | 10% | 30% | 50% | 100% |
| Напрям діяльності (пріоритетне завдання) 2. Формування та розвиток апаратно-технічної та програмної бази містобудівного кадастру Чернігівської області |
| Показники продукту: |
| Кількість розроблених підсистем в рамках розвитку містобудівного кадастру області | одиниць | 1 | - | 1 | 1 |
| Кількість державних інформаційних системам, розподілених базам даних з якими налаштовано інформаційну взаємодію в рамках формування та розвитку містобудівного кадастру області (за наростаючим підсумком) | одиниць | 3 | 5 | 10 | 15 |
| Показники ефективності: |
| Середня вартість розроблених підсистем в рамках розвитку містобудівного кадастру області | тис. грн. | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Середня вартість робіт по модернізації, оновленню та доповненню основного програмного функціоналу додатковими модулями та інтерфейсами, налаштування каналів обміну даними між містобудівним кадастром області та іншими державними кадастровими системами, розподіленими базами даних | тис. грн. | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Показники якості: |
| Рівень забезпечення містобудівного кадастру області необхідним програмним забезпеченням (за наростаючим підсумком) | відсотків | 60% | 70% | 80% | 100% |
| Рівень формування серверної частини зовнішнього геопорталу містобудівного кадастру області (за наростаючим підсумком) | відсотків | 50% | - | 70% | 100% |
| Напрям діяльності (пріоритетне завдання) 3. Організація інформаційного та технічного захисту системи містобудівного кадастру області |
| Показники продукту: |
| Кількість створених систем комплексного захисту інформації (КСЗІ) містобудівного кадастру області | одиниць | - | - | - | 1 |
| Показники ефективності: |
| Середні витрати на створення систем комплексного захисту інформації (КСЗІ) містобудівного кадастру області | тис. грн. | - | - | - | 300,0 |
| Показники якості: |
| Рівень інформаційної захищеності від зовнішнього втручання системи містобудівного кадастру області | відсотків | - | - | - | 100% |
| Напрям діяльності (пріоритетне завдання) 4. Забезпечення технічної підтримки та адміністрування серверної частини містобудівного кадастру, тощо |
| Показники продукту: |
| Кількість одиниць периферійної та комп’ютерної техніки, що потребує забезпечення технічного обслуговування (ремонту) | одиниць | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Кількість одиниць периферійної, що потребують витратних матеріалів | одиниць | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показники ефективності: |
| Середні витрати на забезпечення технічної підтримки функціонування містобудівного кадастру області (консультаційна підтримка, технічне адміністрування серверу, роботи щодо усунення критичних збоїв системи) | тис. грн. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Середні витрати на технічне обслуговування (ремонт) периферійної та комп’ютерної техніки, витратні матеріали для друку витягів та інформаційних довідок з містобудівного кадастру (для принтера та плоттеру) | тис. грн. | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 |
| Показники якості: |
| Рівень забезпеченості геопорталу містобудівного кадастру області SSL сертифікатом | відсоток | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Напрям діяльності (пріоритетне завдання) 5. Завершення формування та початок подальшої експлуатації системи містобудівного кадастру області |
| Показники продукту: |
| Кількість сформованих систем містобудівного кадастру області | одиниць | - | - | - | 1 |
| Показники ефективності: |
| Середні витрати на формування та розвиток містобудівного кадастру області | тис. грн. | 125,0 | 390,00 | 700,0 | 920,0 |
| Показники якості: |
| Рівень наповненості бази даних містобудівного кадастру області відповідною інформацією, обсяг якої визначений чинним законодавством | відсоток | - | - | - | 100% |

В.о. начальника Управління

містобудування та архітектури

обласної державної адміністрації                                                                                                                                                                     Сергій КУРЕНЯ