**Проєкт звіту про виконання регіональної програми за 2023 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Управління капітального будівництва  |
|  |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Управління капітального будівництва |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2023-2024 роки (розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 14.02.2023 №55 зі змінами від 09.06.2023 №352 ). |
|  |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2023-2024 роки

 (назва програми)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |
| обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
|  | I етап |
| 1 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Управління капітального будівництва, ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області»(2023 рік) | 252212,56892 |  - | - | - | - | 252212,56892 | 190522,62394 | - | - | - | - | 190522,62394 | Виготовлено 9 ПКД на проведення капітальних ремонтів. На 2 об’єктах капітального ремонту виконані роботи по влаштуванню основи зі щебенево-піщаної суміші та вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші. Відкориговано 2 ПКД |
| 2 | Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Управління капітального будівництва(2023 рік), ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  | -. |
| 3 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Управління капітального будівництва, ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області»(2023 рік) | 568117,52065 |  | - | 41320,58009 | - | 526796,94056 | 518296,58834 | - | - | 40834,16336 | - | 477462,42498 | Станом на 31.12.2023Ліквідовано ямковості 334,996 тис. м2;Встановлено 430 дорожніх знаків;нанесено 142,8 км горизонтальної розмітки, відновлено 3 мости, а також проведено ремонтні роботи мостів на мережі а/д загального користування місцевого значення |
| 4 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | Управління капітального будівництва(2023 рік), ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | 6000,15139 | - | - |  | - | 6000,15139 |  | - | - |  | - |  | - |
| **РАЗОМ** |  | **826330,24096** |  |  | **41320,58009** |  | **785009,66087** | **708819,21228** |  |  | **40834,16336** |  | **667985,04892** |  |